|  |
| --- |
| **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e DESEMBOLSO**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Obra: GARAGEM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  |   |   |   |   |   |   |
|  Local: AV. GETÚLIO VARGAS, São José do Herval, RS  |  |  |  |  |   |
|  Proprietário: Prefeitura Municipal de São José do Herval- RS  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Item  |  Discriminação  |  30 dd  |  60 dd  |  90 dd  |  120 dd  |  150dd  |  total  |
|  1,00  |  SERVIÇOS PRELIMINARES  |   |   |   |   |   |  -  |
|  2,00  |  PAVIMENTAÇÃO  |  14.850,69  |  14.850,69  |   |  |   |  29.701,37  |
|  3,00  |  ESQUADRIAS  |   |  863,63  |  |   |   |  863,63  |
|  4,00  |  REFORMA SANITÁRIOS E COZINHA  |   |  6.887,59  |   |   |   |  6.887,59  |
|  5,00  |  PINTURA  |   |  7.223,64  |   |   |  |  7.223,64  |
|  6,00  |  PAVIMENTAÇÃO EMEI MEUS PRIMEIROS PASSOS  |   |   |  4.621,41  |   |  |  4.621,41  |
|   |  |   |   |   |  |   |   |
|   |  |   |   |   |  |   |   |
|   |  |   |   |   |  |   |   |
|   |  |   |   |   |  |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |  -  |
|   |  |   |   |   |   |   |  -  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |
|   |  Total  |  14.850,69  |  29.825,55  |  4.621,41  |  -  |  -  |  49.297,64  |
|   |  Desembolso ( % )  |  30,12  |  60,50  |  9,37  |  -  |  -  |  100,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  São José do Herval, 27 de setembro de 2018.  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  Felipe dos Santos Zanotelli  |  |  |  LAURO RODRIGUES VIEIRA  |   |
|   |  Engº Civil  |  |  |  Prefeito Municipal  |  |   |
|   |  CREA 134.451  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |