|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e DESEMBOLSO** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra: GARAGEM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |  |  |  |  |  |  |
| Local: AV. GETÚLIO VARGAS, São José do Herval, RS | | |  |  |  |  |  |
| Proprietário: Prefeitura Municipal de São José do Herval- RS | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Discriminação | 30 dd | 60 dd | 90 dd | 120 dd | 150dd | total |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  | - |
| 2,00 | PAVIMENTAÇÃO | 14.850,69 | 14.850,69 |  |  |  | 29.701,37 |
| 3,00 | ESQUADRIAS |  | 863,63 |  |  |  | 863,63 |
| 4,00 | REFORMA SANITÁRIOS E COZINHA |  | 6.887,59 |  |  |  | 6.887,59 |
| 5,00 | PINTURA |  | 7.223,64 |  |  |  | 7.223,64 |
| 6,00 | PAVIMENTAÇÃO EMEI MEUS PRIMEIROS PASSOS |  |  | 4.621,41 |  |  | 4.621,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 14.850,69 | 29.825,55 | 4.621,41 | - | - | 49.297,64 |
|  | Desembolso ( % ) | 30,12 | 60,50 | 9,37 | - | - | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | São José do Herval, 27 de setembro de 2018. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Felipe dos Santos Zanotelli |  |  | LAURO RODRIGUES VIEIRA | | |  |
|  | Engº Civil |  |  | Prefeito Municipal | |  |  |
|  | CREA 134.451 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |